重庆市潼南区水土保持规划

（2018~2030年）

主管部门：重庆市潼南区水务局

编制单位：重庆宏盛环境治理工程有限公司

2018年12月

重庆市潼南区水土保持规划（2018~2030年）

编审人员

批    准：                  (总经理)

核    定：               （高级工程师）

审    查：                 （工程师）

校    核：                 （工程师）

参加人员：张西

吕圣菊

魏晓玲

杨峰

张自雨

曹为浩

吴涛

目 录

前言	7

1现状与形势	9

1.1自然条件	9

1.2社会经济情况	12

1.3土地利用现状	13

1.4水土流失现状	13

1.5水土保持现状	17

1.6现状评价与需求分析	19

2指导思想与目标	26

2.1指导思想	26

2.2基本原则	26

2.3规划依据	27

2.4规划水平年	29

2.5规划目标	29

3总体布局	32

3.1总体布局	32

3.2水土流失重点防治区	33

4水土保持预防保护与监督规划	35

4.1预防范围与对象	35

4.2重点预防项目	36

4.3生产建设项目监督规划	37

5综合治理规划	38

5.1治理范围与对象	38

5.2重点治理项目	39

6监测与信息化规划	43

6.1监测规划	43

6.2信息化建设	45

7综合监管规划	46

7.1监督管理	46

7.2能力建设	48

8环境影响评价	50

8.1规划实施的环境影响	50

8.2环境影响减缓措施	50

9实施进度及近期项目安排	52

9.1实施进度	52

9.2近期项目安排	53

10投资匡算	55

10.1原则与方法	55

10.2投资匡算	56

11实施保障措施	58

11.1强化组织领导	58

11.2完善责任机制	58

11.3加大投入力度	58

11.4加强规划衔接	59

11.5加强评估考核	59

11.6促进公众参与	59

12附表、附图	60

12.1附表	60

12.2附图	60

# 前言

潼南区地处重庆市西北部，是渝西片区重要生态屏障，水土流失已成为制约全区生态文明建设的重大环境问题。据调查，全区目前尚有水土流失面积426.39km2，占全区土地总面积的26.9%。水土流失导致水土资源破坏、生态环境恶化、自然灾害加剧，威胁潼南区生态安全、防洪安全、饮水安全和粮食安全，是潼南区经济社会可持续发展的突出制约因素。

党的十九大提出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，水土流失综合治理是加大生态系统保护的重要内容，是推进生态文明建设的重要载体。

为贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和在推动长江经济带发展座谈会上的讲话以及视察重庆重要讲话精神，全面贯彻党中央、国务院和重庆市委市政府关于生态文明建设的一系列重大决策部署，落实《中华人民共和国水土保持法》和《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》，落实《重庆市水土保持规划（2016-2030年）》的目标与任务，全面推进新时期潼南区水土保持工作，区水务局成立了全区水土保持规划编制工作领导小组，同时成立了技术咨询专家组和编制工作组。在深入调查研究、广泛征求意见、反复论证咨询的基础上，于2018年12月编制完成了全区水土保持规划。

本次规划范围为潼南全区，涉及22个镇（街道），土地总面积为1583.77平方公里。规划基准年为2017年，近期水平年为2020年，中期水平年为2025年，远期水平年为2030年。规划全面分析了潼南区水土流失及其防治现状，系统总结了水土保持经验和成效以及存在的问题，以保护和合理利用水土资源为主线，以潼南区水土流失重点预防区和重点治理区划分成果为依据，提出了2018年至2030年潼南区的水土保持任务、目标和总体布局，并对近期实施的重点项目进行了安排。本次规划将是今后一个时期潼南区水土保持工作的发展蓝图和重要依据，也是潼南区生态文明建设的重要内容。

本次规划工作在开展过程中得到了潼南区发改委、财政、国土、林业、农业、环保等相关部门、单位及人员的大力支持和帮助，得到了市内相关专家的悉心指导，在此一并致以衷心的感谢！

# 1现状与形势

## 1.1自然条件

### 1.1.1地理位置

潼南区位于重庆市西北部，地处成渝经济带直线经济走廊，是新型工业基地、生态文化旅游目的地、西部绿色菜都、川渝合作示范区。地理坐标界于北纬29°47′33″~30°26′28″，东经105°31′41″~106°00′20″之间。全区东西宽47km、南北距72km，幅员面积1583.77km2。东邻合川区、铜梁区，南接大足区，西连四川省资阳市安岳县、四川省遂宁市安居区、四川省遂宁市船山区，北与四川省遂宁市蓬溪县、四川省广安市武胜县相邻，与四川省南充市嘉陵区相望。

### 1.1.2地质

潼南区处于四川中部平缓褶皱区，属龙女寺半环状旋转构造体系，境内由南到北有龙女寺背斜、龙凤场向斜、中心镇背斜、古楼场向斜、大石桥背斜和石羊场向斜相间分布，褶皱平缓，两翼对称，倾角一般2~6°，中心镇背斜、古楼场向斜之两端分别在该区中部消失。

区内出露地层，按地质年代顺序，由老到新有侏罗系中统上沙溪庙组、侏罗系中统遂宁组、侏罗系上统蓬莱镇组、第四系松散堆积层。

### 1.1.3地形地貌

潼南区境南北狭长，形似菱状。总的地势特点是东北和西南部偏高，中部和东南部较低。东北部龙多山最高海拔583m；西南部卧佛的天台山、罗盘山、蒋家观、羊角岭等山的海拔均在500m以上；中部地区一般在250~350m之间；东南部小渡琼江出境段海拔仅210m。

潼南地貌属中丘陵区。主要河流涪江由米心镇流入区境，由北西向南东经上和镇的石镜村出境流至合川汇入嘉陵江。琼江分布在涪江以南，其流向大致与涪江平行，由西到东流入铜梁区安居镇汇入涪江，由于出露岩性构造特征，水系发育，地面切割以及人为活动等因素影响，使丘陵形态多姿，构成河谷阶地、台地、丘间谷地、缓丘平地、浅丘、中丘、深丘七种地貌类型，其中深、中、浅丘地貌合计占全区幅员面积的79.41%。

### 1.1.4气象

潼南区属中亚热带湿润季风气候，具有气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明；夏无酷热、冬无严寒、无霜期长；雨量分配不均、旱象频繁；秋多绵雨、云雾多、日照少的特点。年平均气温17.9℃，最热月七月平均气温27.9℃、八月平均气温28.1℃，最冷月一月平均气温7.0℃。年平均降雨量980.5mm。年平均日照数为1228.4小时。多年平均无霜期335天，最长365天，最短293天。各月相对湿度在75~88%之间。

### 1.1.5水文

潼南区属于嘉陵江水系，涪、琼两江自西北向东南平行横穿全境，全区共有大小溪河75条，其中涪江流域有大小溪河43条，琼江流域有大小溪河32条。

涪江是潼南区内的主要过境河流，河面宽，水量充沛，流经四川省平武县、江油市、绵阳市、三台县、射洪县、遂宁市等市县，于米心镇入重庆市潼南区境，再经玉溪、双江、桂林、梓潼、上和镇至别口镇出境，进入合川区，于合川区钓鱼城汇入嘉陵江。涪江干流全长670km，流域面积36400km2，其中在潼南区境内长67km，流域面积839km2，多年平均流量461m3/s，年径流总量145.4亿m3。

琼江是潼南区内的第二条大河，属于涪江南岸的一级支流，流经遂宁的拦江、白马、安居、三家等镇，在崇龛镇红星办事处入境，经柏梓、太安、塘坝镇至小渡镇青云出境，进入铜梁安居镇汇入涪江。琼江干流全长235km，全流域面积4329km2，其中在潼南区境内长81.5km，流域面积754.83km2，多年平均流量为26.6m3/s，年径流总量为8.39亿m3。

### 1.1.6土壤

潼南地处中亚热带的丘陵地带，全区广泛分布着由紫色砂泥岩发育而成的特殊的紫色土类。全区耕地土壤按其发生条件、主要特点和生产性能共分为水稻土、紫色土、冲积土、黄壤、红壤五个土类、八个亚类、十六个土属、四十九个土种、七十九个变种。在龙女寺、中心镇及大桥3个背斜轴部和翼部中丘地带，为灰棕紫色土属；沟谷及坡麓地带，为灰棕紫泥水稻土属；在龙凤场向斜及古楼场向斜等中、浅丘地带，为红棕紫泥土属和红棕紫泥水稻土属；在石羊场向斜轴部等高丘地带，为棕紫泥土属和棕紫泥水稻土属；涪江、琼江两岸一级阶地上，为灰棕潮土土属、灰棕潮土水稻土属和紫色潮土土属、紫色潮土水稻土属；涪江两岸二级至五级阶地上，为黄泥土属；另有零星红壤分布在涪江沿岸四、五级阶地排水较好的地上。

### 1.1.7植被

潼南区属亚热带常绿阔叶林区，森林植被有两个明显类型，即柏木植被类型和马尾松植被类型。柏木植被类型以纯林为主，起源上主要是天然次生林和人工工程造林，其中以人工工程造林恢复为主；分布在广大的丘陵区，是紫色丘陵区较为稳定的建群种，在较为稀疏的林分有以马桑为主的灌木，形成柏木与马桑的混交林，也有柏木、栎类不规则的小块混交林。马尾松纯林或“马尾松 栎类”混交林集中分布在涪江沿岸阶地，是黄壤的建群种。此外，涪江、琼江沿岸还有成片种植的麻竹、桉树、桤木、麻柳、千丈、杨树、枸树等，部分乔木林下有铁杆芭茅；在村民点周围有小块状竹林；麻竹、桉树是近年来退耕还林工程造林成片造林成果，并形成两江流域成片经济型防护林体系。四旁树及散生乔木树种有柏木、马尾松、苦楝、栎类、桉树、桤木、麻柳、千丈、洋槐、酸枣、黄连木、合欢、银杏等；灌木树种主要有马桑、黄荆等，竹类有麻竹、兹竹、楠竹、黄竹、斑竹等；经济树木以桃、桑树为主，以及茶、柑橘、梨、李、柿、柠檬、枇杷等。

## 1.2社会经济情况

### 1.2.1行政区划

潼南区辖20个镇、2个街道办事处，2017年末全区户籍总人口95.06万人，其中农业人口78.37万人，非农业人口16.69万人，人口密度600人/km2，人口自然增长率4.97‰。

### 1.2.2社会经济

根据《2017年潼南区国民经济和社会发展统计公报》的数据，2017年，全年地区生产总值334.01亿元，比上年增长9.1%。其中：第一产业增加值54.06亿元，增长4.0%；第二产业增加值187.14亿元，增长11.1%；第三产业增加值92.81亿元，增长8.5%。三次产业结构由上年的17.6:54.4:28调整到16.2:56.0:27.8。

2017年，全年农林牧渔业总产值78.45亿元。增加值54.06亿元，增长4.0%。其中：种植业38.54亿元，增长3.0%；畜牧业8.65亿元，增长1.2%；林业2.54亿元，增长25.4%；渔业4.32亿元，增长8.2%。

2017年，全区地方财政收入47.42亿元，增长2.9%；地方财政支出88.02亿元，增长11.9%；全区工业增加值113.18亿元，增长10.6%；全区实现固定资产投资428.44亿元，增长15.7%；全年社会消费品零售总额97.00亿元，增长11.9%；城镇常住居民人均可支配收入30923元，增长9.2%；农村常住居民人均可支配收入14026元，增长9.4%。

## 1.3土地利用现状

根据潼南区2016年国土调查数据，潼南区土地总面积1583.77km2，其中：耕地面积928.12km2，园地面积28.55km2，林地面积202.58km2，草地面积2.98km2，城镇村及工矿用地165.00km2，交通运输用地面积27.76km2，水域及水利设施用地面积78.61km2，其他土地面积150.17km2。

## 1.4水土流失现状

### 1.4.1水土流失现状

根据重庆市水利局发布的2016年水土流失遥感调查成果资料和《2016年重庆市水土保持公报》，潼南区现有水土流失面积426.39km2，占幅员面积的26.9%，是重庆市水土流失较为严重的地区之一。其中：轻度侵蚀202.99km2，占水土流失面积的47.61%；中度侵蚀89.65km2，占水土流失面积的21.03%；强烈侵蚀92.74km2，占水土流失面积的21.75%；极强烈侵蚀38.76km2，占水土流失面积的9.09%；剧烈侵蚀2.25km2，占水土流失面积的0.53%。全区平均侵蚀模数1589t/km2·a，年均土壤侵蚀量67.74万t。

### 1.4.2水土流失分布

从空间分布看，潼南区水土流失整体呈现北部和南部水土流失相对严重，中部水土流失相对较弱的特点。北部和南部水土流失严重的主要原因是区域坡耕地较多，植被覆盖度低，因而水土流失相对严重；中部位于涪江两岸，地形较平坦，地势较开阔，水土流失相对轻微。

### 1.4.3水土流失类型及成因

（1）水土流失类型

根据全国水土流失类型区的划分，潼南区属于以水力侵蚀为主的西南土石山区，水土流失的类型主要是水力侵蚀，部分地区也有重力侵蚀，崩塌、滑坡等也有发生。水力侵蚀的表现形式主要是面蚀和沟蚀，面蚀分布最广，也是水土流失的主要形式，主要发生在各镇（街道）荒山荒坡、低覆盖度林草地以及坡耕地中；沟蚀是在面蚀的基础上发展和产生的，主要发生在顺坡开行种植的坡耕地和岩性松散的裸露山坡地带。崩塌、滑坡主要分布在沟道、河谷的坡地上。此外，城区发展区及工业园区建设、采石采矿、交通建设、水利及电力建设等，以生产建设项目形式出现，建设、生产过程中也会扰动地表，加剧水土流失。

（2）水土流失成因

水土流失的形成是自然因素和人为活动共同作用的结果。

①自然因素

降雨：潼南区降雨主要集中在5～9月，且多呈大雨或暴雨，占全年总降雨量的86%。降雨量大而集中、暴雨强度大、历时短、地表径流大，为土壤侵蚀提供了原动力。

地形地貌：潼南地貌属中丘陵区，地形破碎、群丘林立、河网密布、沟壑纵横，在降雨、径流等作用下易发生水土流失。

地质岩性：潼南区内地质构造简单，岩性单一。出露地层以中生界侏罗系中统上沙溪庙组、遂宁组和蓬莱镇组等紫色岩类为主，岩性松软，风化迅速，坡面松散物质丰富，是引起潼南区水土流失的自然基础。

土壤：全区广泛分布着由紫色砂泥岩发育而成的特殊的紫色土类，结构疏松，抗蚀力弱，在雨水冲刷下易流失，造成河谷塘库泥沙淤积。

植被：潼南区林草地面积234.11km2，林草覆盖率为14.78%，植被面积较小，林草覆盖率低，林种、林龄结构不合理，且空间分布不均，加上森林植被仍受到人为因素破坏，森林水土保持和水源涵养等生态功能未能充分发挥。

②人为因素

一是人口增长，人地矛盾日益突出。为了短期经济效益而忽视了对生态环境的保护，破坏了植被，加剧了水土流失。

二是农业产业结构不合理，耕作方法不当，也是造成潼南区严重水土流失的一个重要原因。潼南是一个农业大区，种植业在农业生产中居主导地位。由于土地长年被反复耕作，致使土壤长期处于松散和裸露的状态，得不到应有的休养，加上耕作方法不当，顺坡种植的现象十分普遍。因此，一遇大雨，土壤极易被侵蚀。

三是开发建设造成严重的人为水土流失。近年来，随着潼南区城镇化、工业化的快速发展，城镇建设、工业发展、资源能源开发、交通水利、农业开发等生产建设项目，在实施过程中忽视水土保持现象屡见不鲜，造成水土流失的情况依然存在，加剧了人为水土流失。

### 1.4.4水土流失危害

水土流失给自然环境造成了严重危害，不仅造成土地资源破坏和损失，导致生态环境恶化，还加剧了水旱灾害，经济和社会可持续发展受到严重制约。主要表现在：

（1）破坏土地资源，导致土地退化。

坡耕地、园地、疏林地表土流失，或表土层变浅，不仅造成土壤养分流失，而且导致新的土层裸露，造成土壤保水保肥能力下降和农业生产力下降，影响农林业生产的可持续发展；山区丘陵荒地荒坡冲沟发育，蚕食地面，导致土地退化。

（2）造成泥沙淤积，影响防洪安全。

水土流失夹带着大量泥沙和有机物质进入河道，抬高河床，影响行洪；淤积库塘、河道，缩短塘库使用寿命，降低其行洪调蓄能力，加剧洪涝灾害，影响水资源的有效利用；植被破坏和严重的水土流失，极易加剧山洪灾害，诱发滑坡、崩塌等地质灾害，破坏周边环境，危及人身安全。

（3）加剧面源污染，影响水质安全

径流和泥沙是面源污染的载体，随着农药、化肥的大量使用，水土流失造成的面源污染对江河湖库水质的影响越来越大，特别是对饮用水水源地水质安全构成了严重威胁。

（4）恶化生态环境，影响可持续发展。

水土资源是生态系统良性演替的基本要素和物质基础。水土流失在造成土地退化、植被破坏的同时，导致河流湖泊消失或萎缩，野生动物的栖息地减少。生物群落结构和自然环境遭受破坏，甚至威胁到种群的生存，影响了生态系统的稳定；再者水土流失严重地削弱了当地的农业生产基础，制约着农民收入水平的提高和生活质量的改善，损害了区域社会经济的可持续发展。

## 1.5水土保持现状

潼南区水土保持工作坚持以“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”方针为指导，在积极推进水土流失治理的同时，加强生产建设项目的监督管理。通过全区上下共同努力，潼南水土保持工作取得了显著成效，人为活动产生的新增水土流失得到初步遏制，为进一步促进全区生态文明建设，保障潼南区域经济社会可持续发展提供了重要支撑。

### 1.5.1水土保持生态建设

潼南区在水土流失综合治理过程中，积极拓展治理思路，紧跟时代要求，将水土流失治理与生态优先绿色发展战略、乡村振兴战略、以需求为导向的保障和改善民生战略、精准脱贫攻坚、美丽乡村建设等结合起来，全区水土保持生态建设取得良好效益。

截止2017年，在区水务、国土、林业、农业、发改委等部门的通力合作下，全区相继实施了国家农业综合开发、国土整治、退耕还林、千亿斤粮食增产项目、水土保持等生态建设工程，累计治理水土流失面积625.72km2，完成投资95397.51万元。

### 1.5.2水土保持监督管理

潼南区坚持依法行政，坚持公正公开，切实加强水土保持预防监督管理工作，全面落实水土保持“三同时”制度，常年开展，常抓不懈，使水土保持预防监督工作开展常态化。一是深入开展水土保持执法检查，区水土保持部门深入生产建设项目现场，开展水土保持执法检查，全面调查摸底，严查违法行为，要求存在问题的生产建设单位限期整改，并对其整改情况进行复查；二是严格落实生产建设项目水土保持方案审批和设施验收工作，严格按照受理程序和时限，提高行政审批事项办结效率，同时对审批情况及时进行公开；三是切实加强水土保持补偿费征收工作，通过集中征收和个别催缴的方式，保证水土保持补偿费足额征收。截止2017年，全区累计开展水土保持监督执法检查260次，审批生产建设项目水土保持方案160个，查处水土保持违法案件26起，征收水土保持补偿费814.36万元。

### 1.5.3水土保持宣传教育

自水土保持法颁布以来，潼南区水保部门以“世界水日”、“中国水周”、“法制宣传日”以及“新水保法施行周年纪念”等宣传活动为契机，通过现场宣传、信息宣传、执法宣传、项目宣传、党校宣传等方式，大力开展水土保持国策宣传教育，大大提高了全区广大干部群众的水土保持国策意识。

### 1.5.4水土保持信息化建设

按信息化工作实施计划的要求，抽调专人全面做好生产建设项目区域信息化监管和国家水土保持重点工程信息化监管数据的收集、整理、核实和录入工作。在全国水土保持监督管理系统中录入2011年以来批复的水土保持方案110个，水土保持监督管理逐步迈向信息化。

## 1.6现状评价与需求分析

### 1.6.1现状评价

（1）土地利用现状评价

潼南区现有耕地面积928.12km2，人均耕地1.46亩，由于人口老龄化程度的加快和农村劳动力的转移，耕地撂荒现象严重。近年来潼南区农村地区产业配套发展迅速，但由于基础设施不完善，产业配套不合理等因素导致产业发展规模和效益发挥不理想。在保护现有耕地规模不变前提下，通过开展坡耕地综合治理、高标准农田建设、国土整治等项目，整合分散荒废的耕地资源，结合现代农业产业园区和田园综合体建设等形式发展农村经济，实现乡村振兴，帮助农民脱贫致富。

潼南区林地面积202.58km2，全区森林资源总量不足、质量不高、分布不均，且林地生产力水平不高、产业基地规模较小、分布较为零散。应深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕生态文明建设主线，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，依托国土绿化提升工程、天然林资源保护工程等实施森林生态系统修复，大力发展生态富民产业。

（2）水土流失消长评价

在潼南区各部门多年持续不断的投入下，水土流失治理取得了较为显著的成效。根据重庆市直辖以后发布的四次水土流失公报，潼南区水土流失面积从2000年的836.86km2下降到2015年的426.39km2，减少了410.47km2，下降率为49.04%；水土流失面积占总土地面积的比例从2000年的52.80%下降到2015年的26.90%，减少了25.90%；中度以上水土流失面积占水土流失面积的比例从2000年的45.08%上升到2015年的52.39%，增加了7.31%。

2015年间出现极强烈、剧烈程度侵蚀，导致中度以上水土流失面积占水土流失面积的比例有所增加，主要是随着潼南区经济建设不断提速，大规模的基础设施建设、城镇规模扩张、农林开发等生产建设过程中的人为水土流失比较突出。生产建设项目造成的水土流失通常呈现历时短、强度大的特点，生产建设活动可能诱发的人为水土流失需要进一步加强预防和监督管理。同时应积极推进海绵城市建设，因地制宜采取屋顶绿化、雨水花园、透水铺装、植草沟排水、下沉式绿地、人工湿地、植被缓冲带等具有水土保持功能的措施，增强城市海绵体功能。

表1-1     潼南区不同年份水土流失面积对比表

| 年份 | 水土流失面积（km2） |  |  |  |  |  | 占土地总面积比例 （%） | 中度以上水土流失面积占水土流失面积的比例（%） | 平均 侵蚀 模数（t/km2·a) | 年土壤 流失 总量 （万t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 | 小计 |  |  |  |  |
| 2000 | 459.58 | 322.49 | 54.79 |  |  | 836.86 | 52.80 | 45.08 | 2098.07 | 175.58 |
| 2015 | 202.99 | 89.65 | 92.74 | 38.76 | 2.25 | 426.39 | 26.90 | 52.39 | 1589 | 67.74 |

（3）水土保持现状评价

在潼南区委区政府领导下，经各部门通力合作，潼南区水土保持工作成绩斐然，但是依然存在以下问题：

①水土流失综合治理任务依然艰巨

目前，潼南区已累计综合治理水土流失面积625.72km2，全区生态环境已得到明显改善。但据重庆市水利局发布的2016年水土流失遥感调查成果资料和《2016年重庆市水土保持公报》，潼南区现有水土流失面积426.39km2，占幅员面积的26.9%，而从水土流失历年的变化组成情况来看，治理难度小、工程见效快、需求迫切的水土流失地区已得到基本治理，因此后续水土流失区域治理工作任务重、难度大。同时，随着潼南区经济社会发展对水土保持工作提出更高要求，除传统的综合治理外，需区级各相关部门联动，结合乡村振兴、乡村旅游观光、生态农业等新任务开展水土流失综合治理，因此水土流失治理任务依然艰巨。

②水土保持投入机制有待完善

近年来潼南区水土保持投入总体呈增长趋势，但与全区对生态文明建设的需求相比，与艰巨的治理任务相比，水土流失综合治理标准偏低、投入总量不足、治理速度偏慢的问题仍然突出。同时由于土地使用权和经营方式不协调，治理投入大，投资收益周期长、经济效益相对较低，社会资本和群众参与治理的积极性不高，水土保持投入不足的问题明显。

③水土保持综合监管有待加强

水土保持工作涉及多行业、多部门、多领域，需进一步创新综合管理机制，强化水土保持委员会制度和部门协作配合机制，建立水土保持政府目标责任制，完善地方水土保持工程建设管理制度，健全水土保持科技支撑体系，提高水土保持信息化水平，建立健全公众参与和社会资本参与的投入及监管机制，配合完善水土保持监测体系，加强水土保持综合监管能力。

④水土保持监测评价与科技支撑相对薄弱

由于对水土保持监测与科技投入不足，导致区域内水土保持监测网络不健全，水土保持监测装备落后，难以适应水土保持新形势和水土保持法律要求。科技方面，由于人才、机制及资金等方面原因，导致科技研发、推广、示范等作用发挥不充分，科技支撑能力有待进一步加强。

### 1.6.2需求分析

（1）加快推进生态文明建设的新需求

生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，关系人民福祉，关乎民族未来，事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。党中央、国务院高度重视生态文明建设，先后出台了一系列重大决策部署，推动生态文明建设取得了重大进展和积极成效。实现人与自然和谐，保持生态、经济和社会可持续是生态文明的基本要求。水土保持工作是将人与自然相融合，实现和谐发展的重要举措，也是进行生态环境建设，进行城市环境治理的重要手段。水土保持作为生态文明建设的重要内容，在潼南新的发展阶段，需加快全区现有水土流失防治步伐，提高防治效益，维护全区水土资源可持续发展和生态安全。

（2）加快推进长江经济带建设的新需求

习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上强调：推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发。潼南区为落实习近平总书记关于推动长江经济带发展重要战略思想，努力构建长江上游重要生态屏障，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决贯彻“共抓大保护、不搞大开发”的方针，紧紧围绕建成“山清水秀美丽之地”的奋斗目标，统筹山水林田路村综合治理，大规模推进国土绿化提升工程，强化自然生态系统保护修复。

（3）加快推进乡村振兴战略和农村脱贫攻坚的新需求

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署。重庆市委、市政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持把实施乡村振兴战略摆在优先位置。水土保持是优化配置水土资源，改善农业农村生产生活条件，助推扶贫攻坚的基础性工程。潼南区为贯彻落实市委、市政府实施乡村振兴战略的部署要求，把打好精准脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机结合相互促进，全面开展宜林荒山荒坡植树，着力打造特色经果林，兼顾生态建设与产业发展，因地制宜建设一批林业特色产业基地，以林业产业发展推动精准扶贫和精准脱贫，促进农民增收，建设生态宜居、生活富裕的美丽乡村。

（4）全面推行河长制的新需求

全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的必然要求。按照市委、市政府的安排部署，潼南就全面落实河长制设置了行政区域河长和河流河长，启动河长制办公室，形成了部门协调和上下联动机制、工作督察、考核问责与激励等河长制工作机制，对境内河库实施专项整治行动，实现“河畅、水清、坡绿、岸美”目标。

对生态良好的河库，要突出预防和保护措施，特别是要加大江河源头区、水源涵养区、生态敏感区和饮用水水源地的保护力度，实施防护林植造、湿地保护修复等水土保持生态工程，构建绿色生态廊道；对农村河库，要加强清淤疏浚、环境整治和水系连通，狠抓生活污水和生活垃圾集中处理，建设清洁型小流域，加快推进农村环境连片整治，打造水清岸绿的美丽乡村。

（5）人民生活水平不断提高和生态意识日益增强的新需求

2017年，全区实现地区生产总值334.01亿元，比上年增长9.1%；城镇常住居民人均可支配收入30923元，增长9.2%；农村常住居民人均可支配收入14026元，增长9.4%。经济社会发展水平大幅提高，建设山青水秀美丽潼南、提高生活质量成为人民群众的共同愿景，全社会的生态意识日益增强。水土保持工作需要不断改革创新、强化宏观管理、全社会参与，加快生态清洁型和美丽乡村型小流域建设，加强城市水土保持工作，提升水土保持科技含量和综合防治效益。

（6）水源保护与饮用水安全的新需求

水土流失在输送大量水分和泥沙的同时，也输送了大量化肥、农药和生活垃圾，造成或加剧了水体污染，严重影响了水源地供水安全，进而影响了居民饮水安全。为保障城乡居民的饮水安全，要在搞好水源涵养、蓄水保土工作的同时搞好清洁水源区工作，防治水源地水体污染。对水源保护区和水源补给区应进行全面实施水源涵养工程，采取综合措施防止各类污染对地表水和地下水源的污染，结合小型水利水保工程建设，配套小型污水、垃圾处理设施，在河道两侧和水库周边，通过生物护岸和建设林草生物缓冲带，净化水质。

当前，潼南区水土保持总体形势为：水土流失综合防治基本步入法制化轨道，重点地区水土流失治理成效显著，预防保护和生态修复初见成效，水土流失面积和强度逐年下降。但坡耕地集中区域水土流失依然严重，重要生态功能区、重要水源地水土流失防治要求不断提高，城镇化、工业化快速发展，资源开发和基础设施建设产生的水土流失问题依然严重，加快推进生态文明建设、构建长江上游重要生态屏障和全面建成小康社会对全区水土保持工作提出了更高要求。因此，必须按照中央、市委市政府和区委区政府关于生态文明建设的总体部署，深化改革、依法防治，全面推进水土保持工作，促进全区经济社会的可持续发展。

# 2指导思想与目标

## 2.1指导思想

全面贯彻党的十九大关于生态文明建设的理论精神，坚持人与自然和谐共生，紧紧围绕建设生态文明和决胜全面建设小康社会的要求，以保护生态环境、促进资源合理利用为出发点，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。坚持“预防监督为先、防治结合”的发展思路，以区级重点预防区为重点，加强预防保护，明确生产建设活动的限制或禁止条件，采取封育和自然修复等措施，保护林草植被，提高林草覆盖率和水源涵养能力，维护饮水安全；以区级重点治理区为重点，坚持以小流域为单元的山水林田路村综合治理，加强坡耕地的综合整治，大规模推进国土绿化提升工程，强化监督管理和机制体制创新，加强能力建设，实现水土资源可持续利用和生态环境可持续维护，加快推进全区生态文明建设，为构建长江上游重要生态屏障和建成山清水秀美丽之地提供坚实保障。

## 2.2基本原则

### 2.2.1生态优先，绿色发展

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，夯实绿色本底，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，注重自然生态修复。充分发挥水土保持的生态、经济和社会效益，在防治水土流失、保护生态环境的同时，改善群众生产生活条件和人居环境，促进绿色发展和贫困地区脱贫致富，实现人与自然和谐相处。

### 2.2.2全面规划，统筹兼顾

要树立“大水保”理念，对辖区内水土保持工作进行全面规划、整体部署，发挥水土保持整体功能；统筹兼顾城镇与农村、开发与保护、重点与一般、水土保持与相关行业的关系，形成以规划为统领，政府主导、部门协作、全社会参与共同治理水土流失的局面。

### 2.2.3承上启下，突出特色

水土保持规划要充分与重庆市水土保持规划确定的目标任务、水土保持分区、重点防治区、重点项目布局相衔接，同时又要立足潼南区实际，突出地方特色，因地制宜进行规划布局和任务分解。

### 2.2.4突出重点，分步实施

充分考虑全区水土流失现状和防治需求，在潼南水土流失重点预防区和重点治理区划分的基础上，结合国家投入和地方财力，突出重点，分期分步实施，整体推进全区水土保持工作。

### 2.2.5依法行政，强化监管

严格遵循水土保持法律法规，依法行政，创新体制，完善制度，强化监管，简政放权，严格落实政府、企业和公众水土保持的义务和责任，进一步提升水土保持社会管理和公共服务水平。

### 2.2.6科学决策，注重保障

注重利益相关方的参与，加强沟通协调，广泛征求部门、专家和公众意见，坚持科学决策；综合运用经济、行政、技术等多方面的手段，强化规划实施保障措施，确保规划的纲领性和约束性。

## 2.3规划依据

### 2.3.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》(1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日施行)；

（2）《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》(2012年9月27日经重庆市第三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过，2013年1月1日施行)。

### 2.3.2技术规范及标准

（1）《水土保持术语》（GB/T20465-2006）；

（2）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（3）《水土保持规划编制规程》（SL335-2014）；

（4）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

（5）《水土流失重点防治区划分导则》（SL717-2015）。

### 2.3.3技术文件及相关资料

（1）《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188号)；

（2）《全国水土保持规划（2015-2030年）》（水利部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、环境保护部、农业部和国家林业局，水规计[2015]507号）；

（3）《重庆市人民政府办公厅关于公布水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(渝府办发[2015]197号)；

（4）《重庆市水土保持规划(2016-2030年)》（重庆市水利局，2017年5月）；

（5）《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》（渝府发[2018]25号）；

（6）《重庆市水利局办公室关于印发<重庆市区县水土保持规划编制工作指导下意见>的通知》（渝水办水保[2017]13号）；

（7）《重庆市水利局水土保持处关于编制《重庆市区县级水土保持规划》的补充通知》（2018年6月8日）；

（8）《重庆市潼南区生态保护红线划定技术报告》；

（9）《重庆市潼南区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(修订本)》（2018年11月）；

（10）《重庆市潼南区“十三五”林业发展规划》（2016年10月）；

（11）《重庆市潼南区“十三五”农业农村发展规划》（2016年12月）；

（12）《重庆市潼南区土地利用总体规划（2006-2020）》；

（13）《重庆市潼南区城乡总体规划（2014年编制）》；

（14）《重庆市实施乡村振兴战略行动计划潼南工作方案》（2018年5月）；

（15）《重庆市潼南区国土绿化提升行动实施方案（2018-2020年）》（2018年7月）。

## 2.4规划水平年

本规划的基准年为2017年，近期规划水平年为2020年，中期规划水平年为2025年，远期规划水平年为2030年。

## 2.5规划目标

### 2.5.1近期目标

2018年至2020年，初步建成与全区经济社会发展和生态文明建设相适应的水土流失综合防治体系和综合监管体系，初步实现“天地一体化”水土流失动态监管，生态环境得以持续改善，区内水土流失重点预防区得到有效预防保护，加强重点治理区水土流失治理，初步实现水土资源可持续利用和生态环境可持续维护。

全区新增水土流失治理面积122km2，巩固提高治理面积38km2，水土流失率减少至19.2%，水土流失面积和侵蚀强度逐步下降；年土壤流失总量控制在50万t以下，输入江河湖库的泥沙有效减少；林草植被和治理成果得到有效保护，人为水土流失得到有效防治。

### 2.5.2中期目标

2021年至2025年，全区新增水土流失治理面积75km2，巩固提高治理面积20km2，水土流失率减少至14.5%，水土流失面积和侵蚀强度显著下降；年土壤流失总量控制在40万t以下，输入江河水库的泥沙显著减少，人为水土流失得到有效防治。

### 2.5.3远期目标

2026年到2030年，建成与全区经济社会发展和生态文明相适应的水土流失综合防治体系和综合监管体系，全面实现“天地一体化”水土流失动态监管，生态环境得以持续改善，区内水土流失重点预防区得到全面预防保护，重点治理区水土流失治理得到全面治理，实现水土资源可持续利用和生态环境可持续维护。

全区新增水土流失治理面积85km2，巩固提高治理面积25km2，水土流失率减少至9.1%，中度及以上水土流失面积大幅减少；年土壤流失总量控制在30万t以下，输入江河水库的泥沙大幅减少；林草植被和治理成果得到全面保护，人为水土流失得到全面防治。

表2-1     重庆市潼南区水土保持规划目标任务指标

| 主要指标 | 基准年 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失率（%） | 26.9 | 19.2 | 14.5 | 9.1 |
| 新增水土流失治理面积（km2） | — | 122 | 75 | 85 |
| 巩固提高治理面积（km2） | — | 38 | 20 | 25 |
| 年均土壤流失总量（万t） | 67.74 | <50 | <40 | <30 |

注：水土流失率为水土流失面积占土地总面积的比率。

# 3总体布局

## 3.1总体布局

根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》和《重庆市水土保持规划（2016-2030年）》，潼南区属全国区划一级分区中的西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵区），二级分区中的川渝山地丘陵区，三级分区中的四川盆地南部中低丘土壤保持区，四级分区中的渝西方山丘陵保土人居环境维护区。

预防保护：保护林草植被和水土保持治理成果，加强对生产建设活动的监督管理，实施封育保护，促进自然修复，全面预防水土流失。重点突出区级水土流失重点预防区内的自然保护区、风景名胜区、水源保护区和森林公园等重要生态功能区、重要水源地的水土流失预防。

综合治理：在水土流失区域，坚持以小流域为单元的山水林田路村综合治理，以改善和维护人居环境为重点，通过工程措施、植物措施和农业耕作措施的优化布局，建设生态清洁型小流域；强化坡耕地水土流失综合治理，实施土地整理，建设高标准基本农田，配套完善蓄排水灌溉设施，提高耕地蓄水抗旱能力，发展水土保持型高效生态农业；大规模推进国土绿化提升工程，促进绿色发展和民生改善。

监督管理：建立健全综合监管体系，完善全国水土保持信息管理上报系统，强化“天地一体化”水土流失动态监管和综合治理“图斑”精细化管理，加强能力建设，提升信息化水平，建立和完善水土保持社会化服务体系。

水土保持监测：加强水土保持监测工作，全面掌握水土流失动态变化情况。

## 3.2水土流失重点防治区

根据重庆市潼南区人民政府办公室关于公布潼南区水土流失重点防治区复核划分成果的通知（潼南府办[2018]93号），潼南区水土流失重点预防区和重点治理区分布如下：

潼南区共划分了1个水土流失重点预防区，即吉星寺水土流失重点预防区（XY1），涉及3个镇27个行政村，土地总面积173.44km2，重点预防面积55.49km2。吉星寺水土流失重点预防区包括卧佛镇百花村、大堂村、独田村、河口村、金马村、冷坝村、马龙村、太白村、天台村、文曲村、香炉村、新都村、玉蕉村、月坝村，五桂镇倒狮村、东南村、方坡村、高碑村、长岭村，新胜镇南刊村、盘山村、三星村、石桥村、铁线村、桅杆村、圆通村、钟峰村。该区域主要由重庆市潼南区生态保护红线划定方案中的重点生态功能区红线构成，植被生态条件较好，水土流失轻微，但潜在危险较大。水土保持工作的重点是：实施最严格的预防管护措施，保护好区域林草植被和水土保持设施；严格控制生产建设活动，有效避免人为水土流失。

潼南区共划分了4个水土流失重点治理区，分别是毗卢寺河流域水土流失重点治理区（XZ1）、生鲢河流域水土流失重点治理区（XZ2）、鹭鸶溪河流域水土流失重点治理区（XZ3）、平滩河流域水土流失重点治理区（XZ4），涉及15个镇（街道）91个行政村，土地总面积495.23km2，重点治理面积182.50km2。其中毗卢寺河流域水土流失重点治理区（XZ1）包括米心镇白果村、蝉鹤村、高坎村、吉家村、苦竹村、龙王村、毗卢村、童家村、夏家村、响水村、岳家村、竹台村，玉溪镇曹家村、大龙村、回龙村、金堆村、鹫台村、青石村、书房村、双龙村、五通村、新田村，古溪镇宝山村、官家村、普莲村、千佛村、下炮村、熊家村，双江镇白云村、九道村；生鲢河流域水土流失重点治理区（XZ2）包括花岩镇花岩村、龙怀村、石马村、水桥村、石庙村；鹭鸶溪河流域水土流失重点治理区（XZ3）包括龙形镇红岩村、经堂村、水口村、高楼村，上和镇冬冲村、后沟村、回头村、石镜村、五岩村、月水村，桂林街道办事处高何村、井田村、雷伍村、铁钉村，梓潼街道办事处大坪村、李台村、罗家村、祁佛村、青岩村，别口镇飞凤村、高岩村、花坡村、花院村、金仙村、科郎村，田家镇佛镇村、桂园村、老庙村；平滩河流域水土流失重点治理区（XZ4）包括太安镇滩石村、铜鼓村，田家镇仓湾村、垭口村，塘坝镇店子村、古家村、金山村、罗坪村、天印村、苏家村，小渡镇大土村、高坝村、黄堡村、黄坪村、刘家村、双坝村、双桥村、园滩村、双屋村、峡石村、薛沱村、月山村、皂角村、代场村，寿桥镇碉楼村、花铺村、柒房村、三教村。该区域水土流失严重，治理需求迫切。水土保持工作的重点：坚持以小流域为单元的山水林田路村综合治理，加强坡耕地水土流失综合治理，实施土地整理，建设高标准基本农田，配套完善蓄排水灌溉设施，提高耕地蓄水抗旱能力，发展水土保持型高效生态农业；建设生态清洁型小流域；结合生态优先绿色发展战略、乡村振兴战略、精准扶贫攻坚战，大规模推进国土绿化提升工程；强化监督管理和预防保护，巩固治理成果，促进区域生态经济协调发展。

# 4水土保持预防保护与监督规划

## 4.1预防范围与对象

### 4.1.1预防保护范围

根据潼南区自然生态条件和水土流失特点，对全区陆域空间范围实施全面预防保护。重点范围包括全区重要生态功能区，区级水土流失重点预防区（吉星寺水土流失重点预防区），自然保护区、森林公园、风景名胜区等林草植被覆盖较高的区域，饮用水水源保护区，城市开发、基础设施建设区域。

### 4.1.2预防保护对象

预防对象是指预防范围内需要保护的林草植被、基本农田、人工水土保持设施。

重点包括：天然林、郁闭度高的人工林以及覆盖度高的草地；饮用水水源地的水体；基本农田；水土流失综合治理成果。

### 4.1.3预防保护措施

（1）对现有森林植被加强管护和培育。继续实施分类经营、分类管理，全面停止天然林商品性采伐，将天然林和可培育成为天然林的未成林封育地、疏林地、灌木林地等划入天然林保护范围；继续加强公益林管护，严格落实管护区域、保护标志、管护任务、责任单位、管护措施、奖惩制度，落实好公益林生态效益补偿政策；继续加强森林资源培育，实施幼龄林抚育和低效林改造，提高森林质量。

（2）加强水土流失治理成果后期管护，落实管护人员、管护制度和管护责任，持续发挥治理成效。

（3）加强对饮用水水源地保护，全面推行河长制，从源头控制农业面源污染和生活垃圾污染。

（4）对预防范围内存在的局部水土流失进行综合治理，促进预防措施的实施。局部水土流失综合治理采取林草植被建设、农村垃圾和污水处置设施建设、人工湿地及其他面源污染控制等措施。

## 4.2重点预防项目

遵循“大预防、小治理”的原则，针对潼南区实际情况，以林草覆盖率较高的区域、重要饮用水水源地保护区为主，开展重点预防。

### 4.2.1项目范围及基本情况

项目范围包括吉星寺水土流失重点预防区（涉及卧佛镇、五桂镇、新胜镇3个镇27个行政村），以及老鸦山水库和铜车坝水库饮用水水源地保护区，土地总面积173.44km2，重点预防面积55.49km2。项目范围内土地利用现状以林地为主，林草覆盖率较高，水土流失轻微，存在潜在水土流失危险。

### 4.2.2预防保护措施

（1）加强对现有林草植被的管护，防止人为破坏；

（2）大力实施生态修复、封山育林及抚育更新，进一步提高其涵养水源、净化水质的能力；

（3）对大于 25°的陡坡耕地全面实施退耕还林还草，绿化荒山荒坡，进一步提高林草植被覆盖率，大力增强涵养水源、净化水质的功能；

（4）减少水库周边农药化肥使用量，控制农业面源污染，关停畜禽养殖企业，严禁生活垃圾进入水体，维护水质安全；

（5）严格控制区域内的生产建设活动，防止人为新增水土流失；

（6）在重点地段设置物理隔离措施，如隔离围网、摄像监控等；

（7）加强水土保持宣传教育，重要位置设置醒目标志，提升人们水土保持意识。

## 4.3生产建设项目监督规划

### 4.3.1范围

生产建设项目监督管理范围主要涉及城镇开发、基础设施建设区域。

### 4.3.2对象

生产建设项目监督管理对象为潼南区境内所有生产建设项目，包括铁路、公路、桥梁、市政、水利工程等基础设施项目；城镇新区、开发区、工业园区等城市开发建设项目等。

### 4.3.3措施

严格依法行政，强化监管力度，认真落实水土保持“三同时”制度；加强宣传教育，增强开发建设单位和施工建设人员的水土保持意识；健全生产建设项目水土保持方案编报、审批和水土保持设施自主验收制度；严格按照符合国家及重庆市规定的征收范围、标准进行水土保持补偿费的征收工作；针对生产建设项目实施最严格的防治标准，严格控制建设期水土流失；加强生产建设项目水土保持监督检查。

### 4.3.4重点项目

以规划建设的南泸高速、合安高速、兰渝高铁为生产建设重点监督管理项目。监督管理项目重点为加强生产建设项目水土保持方案编制审批，严格执行水土保持补偿费征收规定，强化生产建设项目事中事后监管，提高对水土保持设施自主验收开展情况监督。

# 5综合治理规划

坚持“因地制宜、综合治理”的原则，对全区水土流失区域开展以小流域为单元的综合治理，合理配置工程、林草、耕作等措施，形成综合治理体系，维护和增强区域水土保持功能。

## 5.1治理范围与对象

### 5.1.1治理范围

以潼南区划分的区级水土流失重点治理区为主要范围，兼顾乡村振兴战略实施区域。

### 5.1.2治理对象

坡耕地、四荒地（荒山、荒坡、荒沟、荒滩）、疏幼林地、城镇非硬化裸露土地。

### 5.1.3治理措施

水土流失综合治理措施包括工程措施、林草措施、耕作措施。治理措施应当因地制宜、因害设防，工程措施、林草措施、耕作措施与其他措施有机结合。

（1）工程措施

工程措施包括坡改梯、土地整治和截排水沟、蓄水池、沉沙池、田间道路等坡面水系及小型蓄排引水工程；溪沟整治、塘堰整治等沟道防护工程。

（2）林草措施

林草措施包括营造水土保持林、经果林、等高植物带、发展复合农林业、开发与利用高效水土保持植物等。

（3）耕作措施

耕作措施包括等高耕作、间作套种、合理密植、免耕少耕、轮耕轮作等。

## 5.2重点治理项目

以潼南区划分的区级水土流失重点治理区为主要范围，兼顾乡村振兴战略实施区域，确定坡耕地综合整治、小流域综合治理和国土绿化提升工程3个重点项目的范围、任务和规模。

近期全区水土流失治理面积160km2（含巩固提高治理面积38km2），中远期全区水土流失治理面积205km2（含巩固提高治理面积45km2）。

近期水土流失治理面积中，坡耕地综合整治面积11.44km2，小流域综合治理面积1.23km2，国土绿化提升工程面积147.33km2。

### 5.2.1坡耕地综合整治

- （1）范围

- 项目主要分布在农村人口较多、坡耕地相对集中、水土流失严重的区域。

（2）内容

强化坡耕地水土流失综合治理，实施土地整理，建设高标准基本农田，配套完善蓄排水灌溉设施，提高耕地蓄水抗旱能力，发展水土保持型高效生态农业。

①坡耕地综合治理工程

在坡耕地相对集中、水土流失严重的区域，以“梯田+田间生产道路+坡面水系”布局为主，因地制宜实施水平梯田、坡式梯田、生态护坡、等高植物篱等，控制水土流失，保护耕地资源，提高土地生产力。

②土地整理项目

对配置不当、利用不合理，以及分散、闲置、未被充分利用的农村居民点用地，通过山水林田路村实行综合整治，实施深度开发，提高土地集约利用率和产出率，改善农村生产、生活条件和生态环境。

③高标准农田建设工程

采取山水林田路村综合整治措施，通过土地整治，建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准基本农田，增加有效耕地面积，提高基本农田质量，改善农业生产条件和生态环境。

（3）规模

近期规划实施坡耕地综合整治面积11.44km2，其中坡耕地综合治理工程6.10km2，土地整理项目2.01km2，高标准农田建设工程3.33km2；中远期治理面积31km2。

### 5.2.2小流域综合治理

- （1）范围

- 项目主要分布在潼南区柏梓镇和塘坝镇，以小流域为单元开展水生态文明建设，建设生态清洁型小流域。

（2）内容

以控制水土流失、减轻面源污染、改善人居环境为目标，以小流域为单元，按照构筑“生态修复、生态治理、生态保护”三道防线理念，结合美丽乡村建设，综合应用多种治理措施建设生态清洁型小流域。

（3）规模

近期规划实施小流域综合治理面积1.23km2；中远期治理面积3km2。

### 5.2.3国土绿化提升工程

（1）范围

项目主要分布在潼南区20个镇（柏梓镇、花岩镇、双江镇、崇龛镇、塘坝镇、太安镇、新胜镇、小渡镇、寿桥镇、古溪镇、宝龙镇、龙形镇、玉溪镇、米心镇、上和镇、卧佛镇、别口镇、五桂镇、田家镇、群力镇）和2个街道办事处（桂林街道办事处、梓潼街道办事处）。

（2）内容

全面开展宜林荒山荒坡及无立木林地植树，实施退耕还林，实施疏林地及未成林地封育补植，大力发展农田林网和特色经果林，实施森林抚育，依托国土绿化提升工程实施生态系统保护修复。

（3）规模

近期规划治理面积147.33km2，中远期治理面积171km2。

表5-1     潼南区近期水土流失综合治理项目统计表

| 序号 | 项目名称 | 治理水土流失面积 （km2） | 实施地点 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 坡耕地综合整治 | 11.44 |  |  |
| 1 | 潼南区2018年坡耕地水土流失综合治理工程 | 1.36 | 花岩镇、龙形镇 | 水务局 |
| 2 | 潼南区2019年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2.07 | 塘坝镇、龙形镇 | 水务局 |
| 3 | 潼南区2020年坡耕地水土流失综合治理工程 | 2.67 | 米心镇、柏梓镇、梓潼街道办事处 | 水务局 |
| 4 | 潼南区2018年土地整理 项目 | 2.01 | 崇龛镇、塘坝镇、小渡镇、田家镇、柏梓镇 | 国土局 |
| 5 | 潼南区2018年高标准农田建设工程 | 3.33 | 柏梓镇 | 农委 |
| 二 | 小流域综合治理 | 1.23 |  |  |
| 1 | 生态清洁型小流域建设 | 1.23 | 柏梓镇、塘坝镇 | 水务局 |
| 三 | 国土绿化提升工程 | 147.33 |  |  |
| 1 | 退耕还林 | 66.67 | 22个镇（街道） | 林业局 |
| 2 | 宜林荒山荒坡及无立木 林地绿化 | 4.67 | 22个镇（街道） | 林业局 |
| 3 | 疏林地及未成林地封育 补植 | 13.33 | 22个镇（街道） | 林业局 |
| 4 | 农田林网和特色经济林 改造 | 13.33 | 22个镇（街道） | 林业局、农委 |
| 5 | 森林抚育 | 49.33 | 22个镇（街道） | 林业局 |

# 6监测与信息化规划

为适时、准确地掌握潼南区水土流失状况和防治效果，及时发现重大水土流失危害隐患并提出水土流失防治对策与建议，提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，保护和合理利用水土资源，促进生态环境的有效保护和及时恢复，满足水土保持公告、重大生态建设项目等水土流失监测的需要，为生态文明建设提供强有力支撑，开展全区水土保持监测与信息化规划十分必要。

## 6.1监测规划

### 6.1.1站网布局

水土流失泥沙监测是水土保持监测的重要内容，是区域水土保持功能评价的基础。根据《重庆市水利局关于印发重庆市水土流失泥沙监测工作方案（2019-2022年）的通知》（渝水[2018]289号），潼南区拟依托水文站点开展水文、泥沙监测。潼南区现有已成水文泥沙测站1个，位于潼南区梓潼镇的小河坝站点；规划至2020年新增水文泥沙测验项目1个，位于潼南区太安镇十二村的泰安站点；规划至2020年新增泥沙测验项目（遥测）1个，位于潼南区桂林街道高庙村的潼南站点。

### 6.1.2监测任务

（1）水土流失动态监测

配合上级部门定期对全区水土流失进行动态监测，摸清水土流失类型、分布、强度、危险程度等动态变化情况。开展水土流失因子率定和水土保持措施治理效益定额测定，深入分析研究全区水土流失规律，为区域水土流失防治及其成效评价提供支撑。综合采用高清卫星、无人机航拍及多源遥感影像源，构建天地一体的遥感监测系统服务平台，对不同空间尺度的水土流失区域开展生态状况监测与评估。着力实施区级水土流失重点预防区和重点治理区动态监测，结合抽样调查和相关统计资料，分析计算全区水土流失消长情况，为落实水土保持目标责任，开展生态文明评价考核提供基础依据。

为满足潼南区生态建设等的需要，规划每5年进行1次全区的水土流失普查，主要通过遥感调查、无人机航拍等手段，对全区范围内的水土流失因子、水土流失状况、水土保持措施、水土流失危害进行调查监测。

（2）水土保持重点工程治理成效监测

应用地面观测、无人机航拍和调查相结合的方法，对水土保持重点工程实施“图斑精细化管理”，全面监测水土保持措施的位置、数量、质量、工程量及工程进度，重点监测工程实施后的蓄水保土效益，评价生态效益、经济效益和社会效益，为监督检查项目验收、绩效评估和后续项目布局及规划编制提供依据。

（3）生产建设项目水土保持监督性监测

运用遥感、无人机等多种手段和方法，对生产建设项目集中区、重大生产建设项目和其它建设或运行过程中水土流失危害较严重的项目，有计划、有重点地开展监督性监测工作。全面掌握生产建设项目扰动情况，对比水土保持方案确定的防治责任范围及措施布局，分析生产建设活动和防治措施的合规性，为监督执法提供数据支撑，为生产建设项目水土保持监测水平评价提供依据。

（4）重大水土流失事件监测

根据不同区域水土流失影响因素信息，制定全区重大水土流失事件监测预案，利用先进技术手段，及时调查水土流失灾害及其影响范围、程度，提出意见和建议，为应急处理、减灾救灾和防治对策制定提供技术支撑。

## 6.2信息化建设

在水利行业信息化建设框架下搭建水土保持信息化平台，统筹全区水土保持信息化基础设施与成果，开展水土保持数据采集编制，建设布局合理、天地一体、手段多元互补的水土保持监管立体信息采集体系，提高水土保持信息采集能力。依托全国水土保持监督管理系统，保证区级审批生产建设项目全部上图入库，综合治理数据分阶段入库，实现预防监督“天地一体化”动态监管和综合治理“图斑”精细化管理。

# 7综合监管规划

以贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》和《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》为重点，加强水土保持监督管理和能力建设，有效控制人为水土流失，实现实时动态监控，不断提高水土流失防治水平和效益，有效提升政府公共服务和社会管理能力。

## 7.1监督管理

### 7.1.1加强水土保持规划监管

潼南区水行政主管部门应在市级定期公布的水土流失重点预防区和重点治理区的基础上，定期划分区级水土流失重点预防区和重点治理区，报区人民政府审定并公告，并制定相应的水土流失重点预防区和重点治理区管理制度。

结合规划提出的目标任务，在规划考核评估年明确辖区内的水土流失面积动态变化情况，水土流失治理目标完成情况、水土流失治理工程实施情况及工程质量效益情况，生产建设项目水土流失防治情况，水土保持目标责任考核落实情况、水土保持监测和信息化应用情况等，确保高质量完成规划确定的目标任务。

### 7.1.2加强水土流失预防保护监管

潼南区人民政府组织划定并公告辖区内崩塌、滑坡危险区的范围，制定禁止取土、挖砂、采石等活动的监管制度；制定生产建设项目或活动的禁止和限制条件，完善生产建设项目水土保持方案编报、审批和设施验收等监管制度。

### 7.1.3加强水土流失治理情况监管

区水行政主管部门应建立完善水土保持重点工程建设与管理情况的跟踪检查和监测评价等监管制度，加强对区内水土流失治理任务完成情况的监督检查；完善建成水土保持设施管护制度；进一步完善水土保持补偿费征收和使用管理办法；制定鼓励公众参与治理水土流失的有关办法。

### 7.1.4水土保持监测监管

加强对水土保持监测经费落实情况的监督检查；水土流失动态监测情况、定期上报及公告情况的监督检查；生产建设项目水土流失监测结果上报情况的监督检查；重大水土流失事件监测报告情况的监督检查。

### 7.1.5加强水土保持预防的监管

水土保持预防监督管理的重点是生产建设项目，主要是宣传、生产建设项目监管、水土保持补偿费征收等。

（1）水土保持宣传工作

通过全区范围内广泛、深入、持久地开展水土保持宣传教育，提高全民水土保持意识和法制观念，提高全区水土保持管理人员依法行政能力，提高社会公众参与水土保持的积极性；增强全民保护水土资源的意识，增强生产建设单位履行水土保持法律义务的自觉性，增强各级领导防治水土流失的责任感、使命感和紧迫感。

（2）生产建设项目监管

加强源头控制，全面加强和规范水土保持方案行政审批，对不符合法律规范和标准规范规定的项目坚决不予批准；切实加强事中事后监管，把生产建设活动造成的人为水土流失作为监管的重点，借助高新技术手段，及时发现人为水土流失违法违规行为，并依法查处；依托潼南区水土保持监察站及时查处水土保持违法行为，严格执法行为，保证监督执法行为规范、严谨；加强与发改委、国土、环保等相关部门衔接，及时了解生产建设项目进展情况，督促建设单位完成水土保持方案编制、自主验收等程序，依法落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任。

（3）水土保持补偿费征收

全面加强和规范水土保持补偿费征收工作，实现水土保持补偿费征收率达到100%。

## 7.2能力建设

### 7.2.1监管能力建设

加强水土保持监督执法管理机构建设，落实水土保持监督执法管理工作经费，定期开展水土保持监督、执法人员培训与考核，提高监督执法管理能力和水平；建立健全水土保持监督执法管理机制，严格监管程序，规范监管行为，提升监管的规范化水平；加大水土保持监管投入，配齐配强监管设施设备，强化监管手段，高效开展水土保持监督执法管理工作，提升监管效能；依托水利部的“天地一体化”监督管理信息系统，使监督管理动态化、自动化，共享信息系统成果，全面提升水土保持监管的信息化水平；以全过程监管为核心，加强政务公开，增加监管透明度，提高实时即时监控和处置能力。

### 7.2.2信息化能力建设

对潼南区范围内的生产建设项目进行归类、登记、建档，审批项目及时录入全国水土保持信息管理上报系统，为进一步扩大生产建设项目“天地一体化”综合监管提供基础信息。与国土、农业、林业等部门实现水土流失治理信息资源的充分共享，使水土保持日常管理工作逐步规范化、制度化。

### 7.2.3宣传教育能力建设

适应建设社会主义生态文明的需要，强化水土保持国策宣传教育，建设和完善宣传教育平台，借助电视、报纸、网络等现代宣传工具和板报、宣传栏、传单等传统宣传工具，向社会公众进行广泛宣传，使广大干部群众充分认识到水土保持工作的重要性，使水土保持法制观念深入人心；推进水土保持中小学科普教育和进党校活动，强化全民的水土保持法制观念和生态文明意识。

### 7.2.4社会服务能力建设

完善水土保持生态建设工程、生产建设项目方案编制、监测、监理等资质的社会化管理，实现水土保持设计、咨询、施工、监测、评估等技术服务全面市场化运作，降低市场准入门槛，建立咨询设计质量和诚信评价体系，引入退出机制，确保形成公平公正的、向社会开放的有效竞争市场；加强从业人员技术与知识更新培训，以社会组织为平台，强化技术交流，提高服务水平；适应国家简政放权要求，大力推动政府购买服务。

# 8环境影响评价

## 8.1规划实施的环境影响

规划方案涉及的水土流失综合治理工程建设将对环境产生一定的影响，主要体现在以下几个方面：

一是本规划的实施，水土流失综合治理工程建设将极大地改善区域内生态环境和农村生产生活条件，优化土地利用结构，增加农田生态系统多样性，减轻水土流失危害，对农村聚落生态环境带来深刻的影响；实时对区域内的水土流失现状进行监测，通过对监测结果的数据分析，既为当前的水土保持工作起到积极的指导作用，又为制定防治土壤侵蚀、合理开发利用土地资源的政策和规划提供科学依据。

二是规划实施后，全区水土流失区域生态环境得到有效改善，水土流失得到有效控制，治理区群众从重点治理项目中得到更多的发展机会，经济收入得到稳步提高，有效助推全面建成小康社会和扶贫攻坚目标的实现。

三是本规划实施过程中，水土流失综合治理措施的建设在施工过程中，将对局部生态环境产生一定的负面影响，主要包括工程占地、扰动地表、植被破坏和造成局部新的水土流失，以及施工过程中产生的废水、噪声、固体废物等产生的不利影响。

## 8.2环境影响减缓措施

规划实施后，有显著的生态效益、社会效益和经济效益。但水土流失综合治理工程建设过程中将对局部区域带来一定不利的环境影响。

一是水土流失综合治理工程，应优化项目选点，避免选址于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域，避免占用基本农田，避免破坏古树名木和文物保护单位。

二是水土流失综合治理措施的实施应避开雨季，并在施工期采取各项积极有效的临时拦挡措施，注意表土的保存和利用，减少水土流失。工程完工后加强治理成果的后期管护。

三是水土流失综合治理措施建设过程中应严格按照设计和环评要求，对废水、废气、噪声和固体废物等积极采取有效的治理措施，减轻对区域生态环境的影响。

# 9实施进度及近期项目安排

## 9.1实施进度

### 9.1.1实施进度安排原则

（1）整体考虑，分期实施，逐步推进的原则。由于资金有限，而水土保持工作涉及面广、量大。因此，潼南区水土流失防治及其水土保持监督管理能力建设等工作的实施，需整体考虑，分期实施，逐步推进，才能科学合理的安排项目进度，提高资金的使用效率，逐步解决水土流失问题，恢复生态。

（2）立足水土保持需要，兼顾改善民生要求的原则。本次水土保持项目实施进度安排，优先考虑水土保持需要，尤其是水土流失治理需要，将水土流失比较严重、生态恶化趋势明显、急需进行治理和遏制区域的水土流失治理项目优先安排为近期重点项目，其他区域则相对后放，从而突出水土保持规划的特色，有利于水土保持规划目标的实现。

（3）先易后难，先急后缓，注重效益的原则。从治理的角度考虑，首先安排急需治理，但治理难度较小，资金投入效益显著的项目，然后再安排其他项目。

（4）量力而行，与国家投入及潼南区社会经济发展相适应的原则。水土保持工作尤其是水土流失防治需要大量的资金，因此，不能急于求成，而应量力而行，考虑国家现行投资体制机制和资金投入数量，结合区社会经济发展水平和投资能力，从点到面，逐步推进，积少成多，最终解决水土流失问题。

### 9.1.2进度安排

规划项目分近期、中期和远期进行实施。近期为2018~2020年，全区新增水土流失治理面积122km2，巩固提高治理面积38km2；中期为2021~2025年，全区新增水土流失治理面积75km2，巩固提高治理面积20km2；远期为2026~2030年，全区新增水土流失治理面积85km2，巩固提高治理面积25km2。

## 9.2近期项目安排

（1）重点预防项目

对吉星寺水土流失重点预防区（涉及卧佛镇、五桂镇、新胜镇3个镇27个行政村），以及老鸦山水库和铜车坝水库饮用水水源地保护区实施预防保护，重点预防面积55.49km2。

（2）近期重点治理项目

主要有坡耕地综合整治、小流域综合治理、国土绿化提升工程3个重点项目，包括潼南区2018年坡耕地水土流失综合治理工程、潼南区2019年坡耕地水土流失综合治理工程、潼南区2020年坡耕地水土流失综合治理工程、潼南区2018年土地整理项目、潼南区2018年高标准农田建设工程、生态清洁型小流域建设、退耕还林、宜林荒山荒坡及无立木林地绿化、疏林地及未成林地封育补植、农田林网和特色经济林改造、森林抚育，综合治理水土流失面积160km2（含巩固提高治理面积38km2） 。

（3）监测与信息化项目

启动重点区域水土流失动态监测工作，开展水土保持生态建设重点工程的效益监测、生产建设项目水土保持监督性监测、重大水土流失事件监测等，保证区级审批生产建设项目全部上图入库，综合治理数据分阶段入库，实现预防监督“天地一体化”动态监管和综合治理“图斑”精细化管理。

（4）综合监管规划项目

健全生产建设项目水土保持方案编报、审批和设施验收等监管制度。

# 10投资匡算

## 10.1原则与方法

按照《水土保持规划编制规范》（SL335-2014）和《重庆市水土保持规划（2016-2030年）》，根据已实施的项目及计划实施的项目投资和防治面积，结合各部门及各类项目单位面积投资，确定出单位综合面积投资，从而根据近期实施项目面积匡算出近期实施项目投资。监测及综合监管项目近期投资按相关专题规划确定。

（1）根据《重庆市潼南区2018年坡耕地水土流失综合治理工程水桥项目区实施方案》，坡耕地水土流失综合治理工程单位面积综合投资为570万元/km2。

（2）根据《潼南区土地整治规划（2016-2020年）》，土地整理项目单位面积综合投资为234万元/km2；高标准农田建设工程单位面积综合投资为370万元/km2。

（3）根据《重庆市生态清洁型小流域（重要水源地）建设规划（2016-2020年）》，清洁型小流域建设工程单位面积综合投资为91万元/km2。

（4）根据《重庆市潼南区国土绿化提升行动实施方案（2018-2020年）》，退耕还林单位面积综合投资为500万元/km2；宜林荒山荒坡及无立木林地绿化单位面积综合投资为360万元/km2；疏林地及未成林地封育补植单位面积综合投资为300万元/km2；农田林网和特色经济林改造单位面积综合投资为160万元/km2；森林抚育单位面积综合投资为150万元/km2。

## 10.2投资匡算

近期工程项目匡算总投资54935.22万元，其中水土流失重点预防项目投资832.35万元，水土流失重点治理项目投资53838.87万元，水土保持监测项目投资186.00万元，信息化建设投资48.00万元，水土保持宣传教育及社会服务能力建设30.00万元。详见表10-1。

表10-1     潼南区水土保持规划近期实施项目投资匡算

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土流失重点预防项目 |  |  |  |  | 832.35 |
| 1 | 吉星寺水土流失重点预防区以及老鸦山水库和铜车坝水库饮用水水源地保护区实施预防保护 |  | km2 | 55.49 | 15万元/km2 | 832.35 |
| 二 | 水土流失重点治理项目 |  |  | 160.00 |  | 53838.87 |
| 1 | 坡耕地综合整治 | 潼南区2018年坡耕地 水土流失综合治理工程 | km2 | 1.36 | 570万元/km2 | 775.20 |
|  |  | 潼南区2019年坡耕地 水土流失综合治理工程 | km2 | 2.07 | 570万元/km2 | 1179.90 |
|  |  | 潼南区2020年坡耕地 水土流失综合治理工程 | km2 | 2.67 | 570万元/km2 | 1521.90 |
|  |  | 潼南区2018年土地整理 项目 | km2 | 2.01 | 234万元/km2 | 470.34 |
|  |  | 潼南区2018年高标准 农田建设工程 | km2 | 3.33 | 370万元/km2 | 1232.10 |
| 2 | 小流域综合治理 | 生态清洁型小流域建设 | km2 | 1.23 | 91万元/km2 | 111.93 |
| 3 | 国土绿化提升 工程 | 退耕还林 | km2 | 66.67 | 500万元/km2 | 33335.00 |
|  |  | 宜林荒山荒坡及无立木 林地绿化 | km2 | 4.67 | 360万元/km2 | 1681.20 |
|  |  | 疏林地及未成林地封育 补植 | km2 | 13.33 | 300万元/km2 | 3999.00 |
|  |  | 农田林网和特色经济林 改造 | km2 | 13.33 | 160万元/km2 | 2132.80 |
|  |  | 森林抚育 | km2 | 49.33 | 150万元/km2 | 7399.50 |
| 三 | 水土保持监测 |  |  |  |  | 186.00 |
| 1 | 区县水文站点泥沙测验（遥测）项目 |  | 个 | 2 | 3万元/个 | 6.00 |
| 2 | 水土保持动态监测 |  | 年 | 3 | 15万元/年 | 45.00 |
| 3 | 水土保持重点工程监测 |  | 年 | 3 | 15万元/年 | 45.00 |
| 4 | 生产建设项目水土保持监督性监测 |  | 年 | 3 | 15万元/年 | 45.00 |
| 5 | 重大水土流失事件监测 |  | 年 | 3 | 15万元/年 | 45.00 |
| 四 | 信息化建设 |  |  |  |  | 48.00 |
| 1 | 水土保持信息化建设 | 完善全国水土保持信息管理上报系统，基本实现“天地一体化”动态监管和重点工程图斑精细化管理 | 年 | 3 | 10万元/年 | 30.00 |
| 2 | 水土保持现场 监管设备 | 现有设备更新、升级，及购置无人机等新设备 | 年 | 3 | 6万元/年 | 18.00 |
| 五 | 水土保持宣传 教育及社会服务能力建设 | 制定水土保持宣传方案，建设和完善宣传教育平台 | 年 | 3 | 10万元/年 | 30.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 54935.22 |

中远期（2021~2030年）水土流失综合治理面积为205km2，计划总投资根据近期单位投资336.49万元/km2进行匡算，中远期合计规划总投资68980.45万元。

# 11实施保障措施

## 11.1强化组织领导

全区各镇街、各部门要把水土保持作为全区生态文明建设的重要内容，加强领导，明确责任。为保证水土保持规划落实到位，保障规划目标和任务的完成，在实施过程中“上下之间”、“同级之间”有效协调联动，应成立由区政府组织、水利部门牵头、多部门参与的组织和领导机构，加强对规划实施工作领导和指导；积极发挥区人大监督检查和区政协参政议政的重要作用，督促规划落实。

## 11.2完善责任机制

规划确定的目标和任务涉及多领域、多部门，涵盖面广、社会性强，必须加强领导、统筹协调、全社会参与。区政府认真贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》和《重庆市实施<中华人民共和国水土保持法>办法》。区水行政主管部门协调发改委、财政、城乡建设、交通、环保、规划、国土等有关部门，建立水土保持部门协作机制，建立信息共享制度。统筹推进水土流失治理、退耕还林、土地整治、坡耕地治理等水土保持生态建设任务。强化部门联动，推进生产建设项目水土保持综合监管，落实好生产建设项目水土保持“三同时”制度，依法防治人为水土流失。

## 11.3加大投入力度

逐步加大对水土保持的资金投入力度，建立并完善与经济社会发展水平相适应的水土保持长效、稳定投入机制。积极争取国家水土保持资金投入，足额安排国家水土保持重点工程地方补助资金。进一步规范水土保持补偿费征收管理。鼓励和引导社会资本参与水土流失治理，建立完善相关扶持政策。

## 11.4加强规划衔接

强化顶层设计与落地控制，从目标、任务、方略、预防、治理、监管、项目等各个层级建立本规划与全国水土保持规划、市级水土保持规划以及区级其他相关行业规划的衔接关系，以保障规划目标和任务的落实；强化年度计划与本规划的衔接，对主要任务和指标应当设置年度目标，科学、有序推进规划实施。

## 11.5加强评估考核

区级水行政主管部门要动态分析规划实施进展情况，完善监测评估体系，强化对规划实施情况跟踪评估。创新监测手段，优化监测网络体系，运用现代信息技术有效整合统计、监测数据，全面真实反映规划实施动态情况。

## 11.6促进公众参与

加大水土保持国策宣传力度，提高全社会的水土保持生态意识和法律意识，引导全社会积极参与水土保持生态文明建设，为规划实施营造良好的社会环境。健全水土流失综合治理公众参与、专家论证的决策机制；完善水行政主管部门主导、社会各方积极参与决策的途径和方式。强化生产建设单位水土流失防治主体责任和义务。

# 12附表、附图

## 12.1附表

附表1 重庆市潼南区气象特征表

附表2 重庆市潼南区社会经济现状表

附表3 重庆市潼南区土地利用现状表

附表4 重庆市潼南区水土流失现状表

附表5 重庆市潼南区水土流失重点预防区复核划分成果表

附表6 重庆市潼南区水土流失重点治理区复核划分成果表

## 12.2附图

附图1 重庆市潼南区土地利用现状图

附图2 重庆市潼南区水土流失现状图

附图3 重庆市潼南区水土流失重点防治区划分成果图

附图4 重庆市潼南区近期实施重点项目分布图

附表1     重庆市潼南区气象特征表

| 降雨量 |  |  |  | 气温 |  |  | ≥10℃积温 |  |  | 无霜期（d） |  |  | 年均日照时数(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均 降水量 （mm） | 最大年 降水量（mm） | 最小年 降水量（mm） | 降水年内 分布 | 多年平均气温 （℃） | 最热月 气温 （℃） | 最冷月 气温 （℃） | 多年平均活动积温（℃） | 最大活动积温 （℃） | 最小活动积温 （℃） | 多年 平均 （d） | 最长 （d） | 最短 （d） |  |
| 980.5 | 1413.9 | 650.8 | 集中在5~9月 | 17.9 | 28.1 | 7.0 | 5600 | 5933 | 5500 | 335 | 365 | 293 | 1228.4 |

附表2    重庆市潼南区社会经济情况表

| 行政 区划 | 土地 总面积（km2） | 人 口 |  | 农业 劳动力（个） | 农业人口密度 （人/km2） | 农业人均耕地 （hm2/人） | 粮食 总产 （万t） | 农业人均产粮 （kg/人） | 农业总产值（亿元） |  |  |  |  | 农村 经济 总收入 （亿元） | 农业人均年纯收入（元/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人口 （万人） | 农业 人口 （万人） |  |  |  |  |  | 小计 | 农业 | 林业 | 牧业 | 渔业 |  |  |
| 潼南区 | 1583.77 | 95.06 | 78.37 | 448742 | 495 | 0.12 | 38.39 | 490 | 78.45 | 38.54 | 2.54 | 8.65 | 4.32 | 166 | 14026 |

附表3     重庆市潼南区土地利用现状表（潼南区2016年国土数据）

| 镇（街道） | 土地总面积 （km2） | 耕地 （km2） | 园地 （km2） | 林地 （km2） | 草地 （km2） | 城镇村及工矿用地 （km2） | 交通运输 用地 （km2） | 水域及水利设施用地 （km2） | 其他土地（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梓潼街道办事处 | 11126.08 | 5261.09 | 273.45 | 1458.19 | 11.93 | 2253.61 | 297.10 | 649.42 | 921.29 |
| 桂林街道办事处 | 9606.52 | 4936.81 | 206.45 | 498.71 | 10.55 | 1876.39 | 301.60 | 940.67 | 835.34 |
| 双江镇 | 11934.18 | 7182.42 | 146.97 | 1762.68 | 11.60 | 949.89 | 215.36 | 509.63 | 1155.63 |
| 花岩镇 | 2557.08 | 1488.40 | 232.16 | 222.34 | 0.59 | 270.86 | 44.25 | 52.70 | 245.78 |
| 柏梓镇 | 12699.54 | 8676.33 | 131.66 | 1269.16 | 3.70 | 1236.84 | 204.17 | 546.66 | 631.02 |
| 崇龛镇 | 8587.35 | 5295.53 | 107.37 | 1095.34 | 33.36 | 805.80 | 120.25 | 375.52 | 754.18 |
| 塘坝镇 | 10144.26 | 5712.66 | 182.32 | 1532.57 | 0.21 | 1026.55 | 165.57 | 489.42 | 1034.96 |
| 太安镇 | 6076.82 | 3844.06 | 233.79 | 389.22 | 0.48 | 562.69 | 129.72 | 482.62 | 434.24 |
| 小渡镇 | 8822.87 | 5164.35 | 424.20 | 953.61 | 4.70 | 787.98 | 140.90 | 549.89 | 797.24 |
| 新胜镇 | 5044.56 | 2433.75 | 39.80 | 1512.95 | 0.31 | 427.16 | 56.02 | 135.42 | 439.15 |
| 卧佛镇 | 9566.11 | 5351.72 | 35.57 | 2219.46 | 0.00 | 600.53 | 118.42 | 296.22 | 944.19 |
| 五桂镇 | 3306.40 | 1640.59 | 2.52 | 979.77 | 0.00 | 207.70 | 47.18 | 51.12 | 377.52 |
| 上和镇 | 6816.83 | 3645.22 | 58.14 | 1422.57 | 13.40 | 497.77 | 102.52 | 465.35 | 611.86 |
| 龙形镇 | 8061.05 | 4729.98 | 190.11 | 1079.02 | 71.35 | 701.97 | 119.19 | 288.25 | 881.18 |
| 群力镇 | 4870.28 | 3203.92 | 18.31 | 304.55 | 0.13 | 435.29 | 97.91 | 129.49 | 680.68 |
| 古溪镇 | 11415.00 | 7371.39 | 90.98 | 970.48 | 67.59 | 1225.21 | 149.16 | 299.34 | 1240.85 |
| 宝龙镇 | 4212.84 | 2735.24 | 38.30 | 291.93 | 1.07 | 540.97 | 52.69 | 98.77 | 453.87 |
| 玉溪镇 | 5410.73 | 3068.96 | 111.21 | 430.28 | 53.51 | 470.51 | 121.23 | 681.67 | 473.36 |
| 米心镇 | 5526.66 | 3327.13 | 127.38 | 540.81 | 9.25 | 521.42 | 67.47 | 203.98 | 729.22 |
| 田家镇 | 6409.68 | 4165.60 | 18.49 | 513.65 | 1.85 | 578.91 | 136.57 | 232.68 | 761.93 |
| 别口镇 | 4071.17 | 2190.77 | 156.83 | 663.45 | 1.37 | 341.85 | 51.37 | 264.15 | 401.38 |
| 寿桥镇 | 2111.11 | 1386.29 | 28.95 | 147.34 | 0.56 | 180.30 | 37.80 | 117.87 | 212.00 |
| 合计 | 158377.12 | 92812.21 | 2854.96 | 20258.08 | 297.51 | 16500.20 | 2776.45 | 7860.84 | 15016.87 |

附表4     重庆市潼南区水土流失现状表（重庆市水利局2016年水土流失遥感调查数据）

| 镇（街道） | 土地 总面积 （hm2) | 微度 |  | 总流失面积（hm2) |  | 轻度 |  | 中度 |  | 强烈 |  | 极强烈 |  | 剧烈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm2) | 占总面积（%） | 流失面积（hm2) | 占总面积（%） | 面积（hm2) | 占流失面积（%） | 面积（hm2) | 占流失面积（%） | 面积（hm2) | 占流失面积（%） | 面积（hm2) | 占流失面积（%） | 面积（hm2) | 占流失面积（%） |
| 梓潼街道 办事处 | 11355.51 | 9003.58 | 79.29 | 2351.93 | 20.71 | 960.61 | 40.84 | 307.02 | 13.05 | 277.90 | 11.82 | 791.63 | 33.66 | 14.76 | 0.63 |
| 桂林街道 办事处 | 9613.31 | 7595.33 | 79.01 | 2017.97 | 20.99 | 794.79 | 39.39 | 260.06 | 12.89 | 435.92 | 21.60 | 509.96 | 25.27 | 17.25 | 0.85 |
| 上和镇 | 6815.11 | 5309.48 | 77.91 | 1505.62 | 22.09 | 635.81 | 42.23 | 336.32 | 22.34 | 307.84 | 20.45 | 189.14 | 12.56 | 36.52 | 2.43 |
| 龙形镇 | 8066.45 | 6561.79 | 81.35 | 1504.66 | 18.65 | 713.44 | 47.42 | 427.13 | 28.39 | 225.10 | 14.96 | 121.46 | 8.07 | 17.52 | 1.16 |
| 古溪镇 | 11441.78 | 9069.12 | 79.26 | 2372.66 | 20.74 | 1067.72 | 45.00 | 466.00 | 19.64 | 584.36 | 24.63 | 233.01 | 9.82 | 21.56 | 0.91 |
| 宝龙镇 | 4227.68 | 3523.60 | 83.35 | 704.08 | 16.65 | 476.84 | 67.73 | 80.27 | 11.40 | 110.20 | 15.65 | 36.21 | 5.14 | 0.57 | 0.08 |
| 玉溪镇 | 5420.45 | 3107.16 | 57.32 | 2313.29 | 42.68 | 699.81 | 30.25 | 771.17 | 33.34 | 653.19 | 28.24 | 160.99 | 6.96 | 28.12 | 1.22 |
| 米心镇 | 5514.77 | 3520.03 | 63.83 | 1994.74 | 36.17 | 677.55 | 33.97 | 686.48 | 34.41 | 465.88 | 23.36 | 152.10 | 7.63 | 12.72 | 0.64 |
| 群力镇 | 4855.61 | 3968.66 | 81.73 | 886.95 | 18.27 | 366.32 | 41.30 | 116.02 | 13.08 | 309.98 | 34.95 | 92.04 | 10.38 | 2.60 | 0.29 |
| 双江镇 | 11877.10 | 10002.24 | 84.21 | 1874.86 | 15.79 | 1247.44 | 66.54 | 292.83 | 15.62 | 250.72 | 13.37 | 80.31 | 4.28 | 3.56 | 0.19 |
| 花岩镇 | 2531.91 | 1705.65 | 67.37 | 826.26 | 32.63 | 377.43 | 45.68 | 273.26 | 33.07 | 159.27 | 19.28 | 16.28 | 1.97 | 0.03 | 0.00 |
| 柏梓镇 | 12675.87 | 11023.70 | 86.97 | 1652.16 | 13.03 | 1298.79 | 78.61 | 154.33 | 9.34 | 156.90 | 9.50 | 41.70 | 2.52 | 0.45 | 0.03 |
| 崇龛镇 | 8609.90 | 7420.80 | 86.19 | 1189.10 | 13.81 | 650.85 | 54.73 | 172.81 | 14.53 | 301.29 | 25.34 | 62.84 | 5.28 | 1.31 | 0.11 |
| 塘坝镇 | 10154.61 | 6315.27 | 62.19 | 3839.34 | 37.81 | 1849.25 | 48.17 | 845.95 | 22.03 | 926.97 | 24.14 | 211.59 | 5.51 | 5.59 | 0.15 |
| 新胜镇 | 5043.49 | 2793.32 | 55.38 | 2250.17 | 44.62 | 1187.30 | 52.76 | 469.57 | 20.87 | 466.06 | 20.71 | 121.09 | 5.38 | 6.15 | 0.27 |
| 太安镇 | 6081.22 | 5190.47 | 85.35 | 890.75 | 14.65 | 587.12 | 65.91 | 182.09 | 20.44 | 103.84 | 11.66 | 17.56 | 1.97 | 0.13 | 0.02 |
| 小渡镇 | 8824.21 | 4774.60 | 54.11 | 4049.61 | 45.89 | 1794.44 | 44.31 | 1177.61 | 29.08 | 939.28 | 23.19 | 136.02 | 3.36 | 2.25 | 0.06 |
| 卧佛镇 | 9568.76 | 4614.27 | 48.22 | 4954.49 | 51.78 | 2233.77 | 45.09 | 876.33 | 17.69 | 1378.30 | 27.82 | 448.07 | 9.04 | 18.03 | 0.36 |
| 五桂镇 | 3280.16 | 1809.31 | 55.16 | 1470.85 | 44.84 | 750.27 | 51.01 | 200.79 | 13.65 | 350.96 | 23.86 | 157.98 | 10.74 | 10.85 | 0.74 |
| 田家镇 | 6389.51 | 4664.15 | 73.00 | 1725.36 | 27.00 | 1022.69 | 59.27 | 389.95 | 22.60 | 267.36 | 15.50 | 42.83 | 2.48 | 2.53 | 0.15 |
| 别口镇 | 4052.94 | 2844.10 | 70.17 | 1208.84 | 29.83 | 439.45 | 36.35 | 236.20 | 19.54 | 336.08 | 27.80 | 174.99 | 14.48 | 22.13 | 1.83 |
| 寿桥镇 | 2096.92 | 1041.67 | 49.68 | 1055.24 | 50.32 | 467.58 | 44.31 | 242.68 | 23.00 | 266.72 | 25.28 | 78.15 | 7.41 | 0.10 | 0.01 |
| 总计 | 158497.26 | 115858.31 | 73.10 | 42638.95 | 26.90 | 20299.28 | 47.61 | 8964.88 | 21.03 | 9274.12 | 21.75 | 3875.94 | 9.09 | 224.73 | 0.53 |

附表5     重庆市潼南区水土流失重点预防区复核划分成果表

| 序号 | 分区名称 | 分区代码 | 幅员面积/km2 | 分区面积/km2 | 重点预防面积/km2 | 涉及范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 乡（镇） |  | 行政村 |
| 1 | 吉星寺水土流失 重点预防区 | XY1 | 173.44 | 112.41 | 55.49 | 卧佛镇 |  | 百花村、大堂村、独田村、河口村、金马村、 冷坝村、马龙村、太白村、天台村、文曲村、 香炉村、新都村、玉蕉村、月坝村 |
|  |  |  |  |  |  | 五桂镇 |  | 倒狮村、东南村、方坡村、高碑村、长岭村 |
|  |  |  |  |  |  | 新胜镇 |  | 南刊村、盘山村、三星村、石桥村、铁线村、 桅杆村、圆通村、钟峰村 |
| 合计 |  |  | 173.44 | 112.41 | 55.49 |  |  |  |

附表6     重庆市潼南区水土流失重点治理区复核划分成果表

| 序号 | 分区名称 | 分区代码 | 幅员面积/km2 | 分区面积/km2 | 重点治理面积/km2 | 涉及范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 乡（镇） | 行政村 |
| 1 | 毗卢寺河流域水土流失重点治理区 | XZ1 | 149.55 | 149.55 | 56.04 | 米心镇 | 白果村、蝉鹤村、高坎村、吉家村、 苦竹村、龙王村、毗卢村、童家村、 夏家村、响水村、岳家村、竹台村 |
|  |  |  |  |  |  | 玉溪镇 | 曹家村、大龙村、回龙村、金堆村、 鹫台村、青石村、书房村、双龙村、 五通村、新田村 |
|  |  |  |  |  |  | 古溪镇 | 宝山村、官家村、普莲村、千佛村、 下炮村、熊家村 |
|  |  |  |  |  |  | 双江镇 | 白云村、九道村 |
| 2 | 生鲢河流域水土流失重点治理区 | XZ2 | 25.32 | 25.32 | 8.26 | 花岩镇 | 花岩村、龙怀村、石马村、水桥村、 石庙村 |
| 3 | 鹭鸶溪河流域水土流失重点治理区 | XZ3 | 169.84 | 169.84 | 52.23 | 龙形镇 | 红岩村、经堂村、水口村、高楼村 |
|  |  |  |  |  |  | 上和镇 | 冬冲村、后沟村、回头村、石镜村、 五岩村、月水村 |
|  |  |  |  |  |  | 桂林街道办事处 | 高何村、井田村、雷伍村、铁钉村 |
|  |  |  |  |  |  | 梓潼街道办事处 | 大坪村、李台村、罗家村、祁佛村、 青岩村 |
|  |  |  |  |  |  | 别口镇 | 飞凤村、高岩村、花坡村、花院村、 金仙村、科郎村 |
|  |  |  |  |  |  | 田家镇 | 佛镇村、桂园村、老庙村 |
| 4 | 平滩河流域水土流失重点治理区 | XZ4 | 150.52 | 150.52 | 65.97 | 太安镇 | 滩石村、铜鼓村 |
|  |  |  |  |  |  | 田家镇 | 仓湾村、垭口村 |
|  |  |  |  |  |  | 塘坝镇 | 店子村、古家村、金山村、罗坪村、 天印村、苏家村 |
|  |  |  |  |  |  | 小渡镇 | 大土村、高坝村、黄堡村、黄坪村、 刘家村、双坝村、双桥村、园滩村、 双屋村、峡石村、薛沱村、月山村、 皂角村、代场村 |
|  |  |  |  |  |  | 寿桥镇 | 碉楼村、花铺村、柒房村、三教村 |
| 合计 |  |  | 495.23 | 495.23 | 182.50 |  |  |